LAPORAN PROGRES MINGGUAN

UAS Praktikum Visualisasi Data

E-Commerce Customer Analytics Dashboard

| Nama | Haqi |
| --- | --- |
| NIM | 2408107010091 |
| Program Studi | Informatika |
| Mata Kuliah | Praktikum Visualisasi Data |
| Semester | Genap 2025/2026 |
| Deadline UAS | 20 Mei 2026 |
| Tanggal Laporan | 13 Mei 2026 |

# 1. Ringkasan Proyek

Dataset yang digunakan adalah Customer Analytics dari Kaggle yang berisi data pengiriman e-commerce sebanyak 10.999 baris dan 12 kolom. Dataset mencakup informasi warehouse, metode pengiriman, rating pelanggan, biaya produk, diskon, berat produk, dan status ketepatan pengiriman.

Topik utama proyek ini adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan pengiriman (On Time vs Late) pada platform e-commerce. Proyek bertujuan menghasilkan dashboard visualisasi interaktif yang informatif dan memiliki insight bisnis yang kuat.

# 2. Status Progres Mingguan

| Komponen | Keterangan | Progres | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Pengumpulan Dataset | Dataset Customer Analytics dari Kaggle (10.999 baris, 12 kolom) | 100% | Selesai |
| Data Preprocessing | Cek missing/duplikat, encoding, feature engineering Weight & Discount Category | 100% | Selesai |
| EDA (Notebook .ipynb) | 14 section EDA: distribusi, heatmap, boxplot, analisis per kategori | 100% | Selesai |
| Visualisasi Interaktif (min. 5) | Dashboard interaktif HTML/D3.js dengan filter, tooltip, dropdown | 0% | Belum Mulai |
| Laporan (PDF) | Laporan 4 bab sesuai format (cover, pendahuluan, preprocessing, visualisasi, kesimpulan) | 0% | Belum Mulai |
| PowerPoint Presentasi | Min. 12 slide sesuai struktur PPT yang ditentukan | 0% | Belum Mulai |

# 3. Detail Pekerjaan yang Sudah Selesai

## 3.1 Pengumpulan Dataset & Verifikasi

- Sumber: Kaggle — Customer Analytics (https://www.kaggle.com/datasets/prachi13/customer-analytics)

- Jumlah data: 10.999 baris, 12 kolom atribut

- Topik: E-commerce — analisis ketepatan pengiriman

- Semua ketentuan dataset terpenuhi: >10.000 baris, >5 kolom, dari Kaggle, potensi visualisasi tinggi

## 3.2 Data Preprocessing

| Langkah | Hasil |
| --- | --- |
| Cek Missing Value | 0 missing value pada semua 12 kolom — data sudah lengkap |
| Cek Duplikat | 0 baris duplikat ditemukan |
| Encoding Target | Kolom Reached.on.Time_Y.N (0/1) diubah menjadi Delivery_Status ('On Time' / 'Late') agar lebih readable |
| Feature Engineering #1 | Weight_Category: membagi Weight_in_gms ke 4 kelas (Very Light, Light, Medium, Heavy) |
| Feature Engineering #2 | Discount_Category: membagi Discount_offered ke 4 tier (Low, Medium, High, Very High) |
| Output | Train_preprocessed.csv — 10.999 baris, 14 kolom (bertambah 2 fitur baru) |

## 3.3 Exploratory Data Analysis (EDA)

Notebook EDA_Customer_Analytics.ipynb telah dibuat dengan 14 section analisis:

| # | Analisis | Insight Utama |
| --- | --- | --- |
| 1 | Distribusi variabel kategorik | Mode pengiriman Ship dominan (>70%), ~60% pengiriman On Time |
| 2 | Distribusi variabel numerik | Weight terdistribusi merata; Discount condong ke nilai rendah |
| 3 | Correlation heatmap | Tidak ada korelasi kuat — fitur bersifat independen |
| 4 | Boxplot vs Delivery Status | Produk Late cenderung memiliki diskon lebih tinggi dan berat lebih ringan |
| 5 | Warehouse vs Delivery Status | Semua warehouse memiliki pola pengiriman yang relatif serupa |
| 6 | Discount Category vs Delivery | Diskon Very High (>60%) memiliki persentase keterlambatan tertinggi |
| 7 | Weight Category vs Delivery | Produk Very Light justru paling sering terlambat |
| 8 | Customer Care Calls vs Status | Pengiriman Late menerima lebih banyak customer care calls |

# 4. Rencana Pekerjaan Selanjutnya

| Prioritas | Task | Target | Sisa Hari |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (Kritis) | Membuat 5+ visualisasi interaktif (Bar, Line, Pie, Scatter, Heatmap) dengan tooltip & filter | 14 Mei 2026 | 1 hari |
| 2 (Kritis) | Build dashboard HTML interaktif — dropdown filter Warehouse/Shipment/Kategori | 15 Mei 2026 | 2 hari |
| 3 (Tinggi) | Menyusun laporan PDF 4 bab sesuai format UAS | 17 Mei 2026 | 4 hari |
| 4 (Tinggi) | Membuat PowerPoint presentasi min. 12 slide | 18 Mei 2026 | 5 hari |
| 5 (Normal) | Review keseluruhan, packaging ZIP, submit | 19 Mei 2026 | 6 hari |

# 5. Persentase Penyelesaian Keseluruhan

| Komponen UAS | Bobot Nilai | Status | Progres |
| --- | --- | --- | --- |
| Data Preprocessing | 20% | Selesai | 100% |
| Kualitas Visualisasi | 30% | Belum Mulai | 0% |
| Interaktivitas | 20% | Belum Mulai | 0% |
| Insight dan Analisis | 15% | Dalam Proses (EDA selesai) | 60% |
| Kreativitas Desain | 10% | Belum Mulai | 0% |
| Presentasi | 5% | Belum Mulai | 0% |
| TOTAL ESTIMASI PROGRES | 100% |  | ~29% |

# 6. Kendala & Catatan

- Data sangat bersih (0 missing value, 0 duplikat) sehingga preprocessing berjalan lebih cepat dari perkiraan.

- Insight dari EDA sudah teridentifikasi — diskon tinggi dan berat ringan berkorelasi dengan keterlambatan pengiriman.

- Fokus pekerjaan berikutnya: visualisasi interaktif harus selesai paling lambat 15 Mei 2026 (5 hari sebelum deadline).

- Semua file sudah terdokumentasi: Train.csv (raw), Train_preprocessed.csv (clean), EDA_Customer_Analytics.ipynb.

Laporan ini dibuat sebagai dokumentasi progres UAS Praktikum Visualisasi Data

Universitas Syiah Kuala — Program Studi Informatika — 2025/2026